**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM**

# Obnova agregata mHE Podselo

#

Interna številka javnega naročila: **JN 40 01-822/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZVEZEK 1** | **Splošni del** |
| **ZVEZEK 2** | **Tehnične specifikacije** |
| **ZVEZEK 3** | **Risbe** |
| **ZVEZEK 4** | **Lista cen** |

Nova Gorica, januar 2021

1. **POVABILO K SODELOVANJU**
	1. Povabilo Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da pripravijo in predložijo ponudbo v skladu s to Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (v nadaljevanju: DJN).
	2. Naročnik **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.,** Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, ki jih zastopa direktor mag. Radovan Jereb

* 1. Oznaka JN pri naročniku **JN 40 01-822/2020**
	2. Predmet JN **Obnova agregata mHE Podselo**
	3. Pravna podlaga 45. člen Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3).
	4. Postopek Postopek s pogajanji z objavo. Postopek bo izveden dvofazno. V prvi fazi naročnik na podlagi predloženih prijav ugotavlja sposobnost ponudnikov in v drugi fazi povabi ponudnike, ki jim je bila priznana sposobnost, k oddaji ponudbe.
	5. OgledOgled izvajanja javnega naročila bo dne **10.2.2021** ob 10:00 uri. Zbirno mesto bo pred vhodom na pregrado Podselo. Ponudnik, ki je zainteresiran za

ogled, naj prisotnost na ogledu javi kontaktni osebi naročnika (poglavje 1.16) po e-pošti: franko.primc@seng.si, do dva dni pred predvidenim ogledom.

* 1. Datum in čas za predložitev prijave **8. 3. 2021 do 12:00**

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do navedenega datuma in ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati.

* 1. Datum za postavitev vprašanj **22.2.2021 do 12:05**
	2. Datum in čas odpiranja prijav **8.3. 2021 ob 12:05**

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si](https://ejn.gov.si/eJN2) na navedeni datum in uro.

* 1. Vrsta naročila storitve
	2. Delitev naročila Naročnik bo oddal naročilo kot celovito.
	3. Razpisna dokumentacija DJN je objavljena na spletni strani naročnika: <http://www.seng.si>
	4. Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je obnova agregata mHE Podselo.
	5. Dodatna pojasnila Naročnik bo ponudnikom posredoval pojasnila o vsebini DJN le na podlagi pisnih vprašanj, ki jih bodo postavili preko Portala javnih naročil.
	6. Kontaktna oseba naročnika Ime in priimek: Franko Primc Telefonska št.: + 386 (0)5 339 64 95 E-naslov: franko.primc@seng.si
	7. Postavitev vprašanj Naročnik bo na vprašanja, prejeta preko portala JN v postavljenem roku (točka 1.9) odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo prijav.
1. **NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE/ PONUDBE**
	1. Splošno

Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom (DJN) obsega:

* Zvezek 1 - Splošni del:
	+ povabilo k sodelovanju,
	+ navodila za pripravo prijave/ponudbe,
	+ obrazce.
* Zvezek 2 – Tehnične specifikacije (predmet razpisa, splošni opisi, tehnične specifikacije in priloge s tabelami tehničnih podatkov in zajamčeni izkoristki ter okvirnim terminskim planom)
* Zvezek 3 – Risbe
* Zvezek 4 – Lista cen

Naročnik bo v skladu s 45. členom ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek s pogajanji z objavo v dveh fazah.

V prvi fazi postopka:

* zainteresirani gospodarski subjekti oddajo prijavo v roku, ki je naveden v Povabilu k sodelovanju na portalu e-JN,
* odpiranje prejetih prijav bo na portalu e-JN na dan, ki je določen v tej DJN,
* pregled prijav s strani strokovne komisije naročnika (ugotavljanje sposobnosti),
* odločitev o sposobnosti ponudnikov in uvrstitvi v drugo fazo postopka.

V drugi fazi postopka:

* naročnik povabi prijavitelje, ki jim je bila priznana sposobnost, k oddaji ponudbe,
* povabljeni prijavitelji dostavijo ponudbo na portal e-JN v predpisanem roku iz povabila,
* javno odpiranje prejetih ponudb preko portala e-JN,
* pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika,
* pogajanja,
* ponovna ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika,
* odločitev o oddaji javnega naročila.
	1. Priprava prijave

Pri pripravi prijave mora prijavitelj natančno proučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke, tabele in specifikacije tega razpisa.

Prijavitelj/ponudnik mora sam priskrbeti vse informacije, ki bi bile lahko še potrebne za pripravo prijave/ponudbe. Prijavitelj je sam odgovoren za kakršnekoli napake, izpustitve ali nesporazume v zvezi s prijavo, ne glede na to ali je zahteval obrazložitev ali ne. Naročnik ne sprejme nobene odgovornosti in obveznosti v zvezi s kakršnokoli informacijo, ki je bila podana ustno.

Ponudnik pri oddaji prijave zagotavlja, da:

* bo prevzeta dela izvedel tudi v primeru ponovnega vala epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (tj. COVID 19),
* ima zadostno število usposobljenih ljudi tudi za primer povečane odsotnosti lastnih strokovnjakov (fluktuacije) zaradi morebitnih okužb sodelujočih pri izvedbi pogodbenega posla, da tovrstna povečana kadrovska fluktuacija ne spreminja cenovnih in časovnih (izvedbenih) vidikov oddane ponudbe,
* bo zagotovil potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov bivališča v času izvajanja del, datum rojstva, št. potnega lista, ipd.) za namen pravočasne priglasitve/ureditve pričetka izvedbe del ter s tem povezane pridobitve ustreznega dovoljenja pri organih v Republiki Sloveniji oz. za morebitno odreditev karantene za delavce, ki bodo vstopali v Republiko Slovenijo in nimajo (stalnega ali začasnega) prebivališča v Republiki Sloveniji,
* se zaveda, da se delavcu ponudnika/pogodbenega partnerja ponudnika, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (na podlagi ocene slovenskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o epidemiološki situaciji) ali prihaja iz teh držav, odredi karantena za obdobje praviloma 14 dni. Karantena oz. obdobje karantene se odredi glede na predpise v Republiki Sloveniji, ki veljajo na dan, ko delavec vstopa na ozemlje Republike Slovenije. Karantena se odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje oziroma na naslovu, kjer je delavec dejansko nastanjen v Republiki Sloveniji. Delodajalec/ponudnik/pogodbeni partner ponudnika iz prejšnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene na svoje stroške,
* naročnik lahko za namen preprečevanja in omejevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 (tj. COVID 19), njegovih mutantov in drugih virusov preverja zdravstveno stanje oseb (povišano temperaturo s pomočjo brezkontaktne termo kamere in očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2),
* bo na zahtevo naročnika za delavce predložil negativni izvid testiranja na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki pa ne bo starejši od 3 dni (oz. v skladu z veljavnimi navodili NIJZ),
* bo na zahtevo naročnika za delavce, ki pri naročniku opravljajo dela ali storitve, v Republiki Sloveniji na svoje stroške organiziral obvezno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), kadar bodo to upravičevali ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
	1. Zaupni podatki v prijavi

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v prijavi, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala prijavo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« pod tem napisom podpis osebe, ki podpiše prijavo. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom.

* 1. Sestava in urejenost prijave

Prijava mora vsebovati sledeče dokumente:

1. Izpolnjen obrazec: Prijava prijavitelja (obr. št. 1);
2. Izpolnjen obrazec: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev (obr. št. 2);
3. Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec ponudnika / ponudnika v skupnem nastopu / podizvajalca. Prijavitelj uvozi obrazec ESPD na spletni povezavi <http://enarocanje.si/_ESPD/>
4. Obrazec: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obr. št. 3);
5. Obrazec: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (obr. št. 4);
6. Izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (obr. št. 5);
7. Izpolnjen vzorec pogodbe (obr. št. 6);
8. Izpolnjen in podpisan obrazec: Podatki o podizvajalcih (če nastopa s podizvajalci) (obr. št. 7);
9. Izpolnjen obrazec: Reference (obr. št. 8);
10. Izpolnjen obrazec: Kadrovska sposobnost (obr. št. 9);
11. Izpolnjene tabele tehničnih podatkov (obr. št. 10)
12. Podrobnejši terminski plan s tehničnim opisom izvedbe obnove in kadrovsko zasedbo;
13. Če ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta JN (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.
14. Sestavni del prijave so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve ter popravki DJN.

Prijavitelj v vseh zahtevanih obrazcih izpolni prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani prijavitelja.

* 1. Rok veljavnosti prijave

Prijava mora biti veljavna najmanj 180 dni od roka predložitev prijave.

* 1. Jezik prijave/ponudbe

Na podlagi 36. člena ZJN-3 poteka postopek javnega naročila v slovenskem jeziku. Ponudnik izdela ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudnik izdela ponudbo na obrazcih, ki so priloga te DJN.

Vsa korespondenca med ponudnikom in naročnikom bo potekala v slovenskem jeziku.

* 1. Stroški prijave

Prijavitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave, ne glede na izid javnega razpisa.

* 1. Variantne ponudbe in opcije Variantne ponudbe niso dovoljene.
	2. Ponudbena cena in ponudbeni predračun

Prijavitelj s predložitvijo prijave ne izpolnjuje ponudbene cene in ponudbenega predračuna.

Prijavitelji, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe v 2. fazi postopka (v nadaljevanju ponudnik), bodo predložili v celoti izpolnjen Ponudbeni predračun - rekapitulacija. Ponudbeni predračun bo izdelan na obrazcu Ponudbeni predračun - rekapitulacija (obrazec št. 11) v skladu z zahtevami te DJN. K izpolnjenemu ponudbenemu predračunu mora biti priložen tudi izpolnjen Zvezek 4: Lista cen.

Ponudbene cene na enoto ter skupna ponudbena cena mora biti izražene v € brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Ponudnik mora navesti cene za vsako pozicijo, navedeno v Ponudbenem predračunu. Za pozicije, za katere ponudnik ne navede cene, se smatra, da jih bo izvedel brezplačno.

Ponudnik v 2. fazi postopka na portalu e-JN izpolnjen predračun - rekapitulacija naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

* 1. Plačilni pogoji So navedeni v obrazcu pogodba (obrazec št. 6).
	2. Podizvajalci

Definicija podizvajalca je podana v 94. členu ZJN-3. Prijavitelj, ki namerava pri izvedbi JN nastopati s podizvajalci, mora izpolniti obrazec »Podatki o podizvajalcu« (obrazec št. 7) ter priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladno s 79. členom ZJN-3. Za vsakega podizvajalca mora prijavitelj priložiti izpolnjen obrazec št. 7, ki kateremu mora biti priložen izpolnjen in podpisan ESPD obrazec podizvajalca. Prijavitelju, ki ne bo nastopal s podizvajalci, ni potrebno priložiti obrazca št. 7 in ESPD.

* 1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Prijavitelj parafira vzorec finančnega zavarovanja z besedilom iz obrazca št. 3 »Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo iz te DJN.

* 1. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Prijavitelj parafira finančno zavarovanje z besedilom iz obrazca št. 4 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi«.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s pogodbo iz te DJN.

1. **PREDLOŽITEV PRIJAV**

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s usmeritvami, smernicami, priporočili in navodili, ki so objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> ali na http://www.djn.mju.gov.si.

Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo prijav je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

Ponudnik, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, le-to odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave/ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave/ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi. Za oddano prijavo/ ponudbo se šteje prijava/ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

**Ponudnik oddaja prijavo na naslednji način:**

* **Podpisan ESPD obrazec naloži v razdelek »ESPD« v .pdf datoteki,**
* **vso preostalo zahtevano dokumentacijo iz točke 2.4, izpolnjeno naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf.**
1. **POGOJI ZA SODELOVANJE IN ZA IZKLJUČITEV PRIJAVITELJEV IN DOKAZILA**

Prijavitelji morajo izpolnjevati v tej DJN navedene pogoje in predložiti zahtevane dokumente, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje teh pogojev.

* 1. Splošni pogoji ter ekonomska in finančna sposobnost

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje kot so navedeni v obrazcu št. 2 »Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev«.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da zanj obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden Izjavi o izpolnjevanju pogojev oziroma ESPD obrazcu, in lahko tudi iz ostalih razlogov, ki jih določa zakon.

Če ESPD ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

**DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec št. 2 in ESPD obrazec.**

* 1. Tehnična sposobnost

Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih na področju Evrope dobavil in montiral vsaj dva (2) nova hidro agregata ali črpalki, vsaka z močjo najmanj 130 kW.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo referenčnega potrdila.

**DOKAZILO: Izpolnjen obrazec št. 8 »Reference«, tabele tehničnih podatkov (obrazec 10) in ESPD obrazec.**

Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da razpolaga z zadostnim številom osebja za izvedbo del v času nižanja akumulacije in med obema nižanjema akumulacije, da bodo dela opravljena v predvidenih časovnih rokih po terminskem planu.

Prijavitelj mora v prijavi izkazati, da je sposoben predmetno naročilo izvesti skladno z zahtevami iz priloženega terminskega plana naročnika iz poglavja 5. Zvezek 2: Tehnične specifikacije. Ponudnik mora pripraviti podrobnejši terminski plan izvedbe obnove agregata.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal na osnovi izdelanega podrobnejšega terminskega plana in števila prijavljenih oseb.

**DOKAZILO: Podrobnejši terminski plan ter izpolnjen obrazec št. 8 »Reference«.**

* 1. Kadrovska sposobnost

Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in nekvalificiran kader) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Prijavitelj mora v prijavi izkazati, da razpolaga z usposobljenim osebjem z ustreznimi referencami za izvedbo predmetnega naročila in sicer z:

* vsaj enim vodjem del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS (torej pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po 14. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17) in mora imeti naslednje izkušnje:
	+ V zadnjih petih (5) letih od datuma objave obvestila o naročilu mora izkazati, da je na področju Evrope vodil dela na obnovi ali novogradnji dveh (2) energetskih objektov, kjer so se izvajala dela gradbene, strojne in elektro stroke.
* vodji posameznih del za gradbeno, strojno in elektro stroko.

**DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec št. 9 »Kadrovska sposobnost«, ESPD obrazec in CV vodij del.**

* 1. Izločitev prijave/ponudbe

Naročnik bo izločil:

* prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz 4.1, 4.2 in 4.3 točk te DJN,
* prijavo/ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.
	1. Dopolnitev prijave/ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti prijavitelj/ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma, če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da prijavitelj/ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z ZJN-3.

* 1. Dopustnost prijave/ponudbe

Dopustna bo tista prijava/ponudba, ki jo bo preložil prijavitelj/ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova prijava/ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej DJN, ki je prispela pravočasno, pri njen ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

1. **PREGLED IN OCENJEVANJE PRIJAV/PONUDB TER ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA**
	1. Pregled in ocenjevanje prijav/ ponudb

Postopek s pogajanji z objavo bo naročnik izvedel v dveh fazah in sicer:

1. v prvi fazi morajo prijavitelji do roka, določenega v točki 1.8 poslati prijavo na portal e-JN in predložiti dokumente iz točke 2.4 te DJN,
2. v drugi fazi bo naročnik povabil prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po tej DJN, k predložitvi ponudbe na portal e-JN. Izvedel bo ocenjevanje in pogajanja v skladu s točkama 5.2 in 5.3 te DJN.
	1. Prva faza

Naročnik bo po javnem odpiranju prijav preveril prijave glede izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te DJN. Pri preveritvi/ocenjevanju bo naročnik upošteval le popolne prijave. Merilo za priznanje sposobnosti prijavitelja je izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev naročnika iz 4.1, 4.2 in 4.3 točk te DJN. Naročnik bo na podlagi predloženih dokumentov iz prijave in na podlagi kriterijev, določenih v DJN ocenjeval sposobnost za uvrstitev v drugo fazo.

Po pregledu prijav naročnik sprejme odločitev o priznanju sposobnosti in le-to objavi na Portalu JN v skladu z 90. členom ZJN-3.

* 1. Druga faza

Vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje, bodo v drugi fazi skladno z 62. členom ZJN-3 povabljeni k predložitvi ponudbe. Naročnik bo ponudnike obvestil o točnem datumu in uri javnega odpiranja ponudb v povabilu k oddaji ponudbe.

Veljavnost ponudbe je vezana na veljavnost prijave, razen če bo v povabilu k predložitvi ponudbe drugače navedeno. Povabljeni prijavitelji ne smejo z dostavo ponudbe spreminjati vsebine svoje prijave.

K ponudbi je potrebno predložiti naslednje dokumente:

1. Izpolnjen obrazec: Ponudba (obr. št. 11);
2. Izpolnjene in podpisan obrazec: Ponudbeni predračun - rekapitulacija (obr. št. 12)
3. Izpolnjen Zvezek 4: Lista cen.

**Ponudnik oddaja ponudbo na naslednji način:**

* **izpolnjen, parafiran in podpisan obrazce št. 11 Ponudbeni predračun - rekapitulacija naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki,**
* **vso preostalo izpolnjeno zahtevano dokumentacijo naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf.**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Javno odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali prijave, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Šteje se, da je sestavni del ponudbe tudi že predložena prijava.

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po merilih iz poglavja 5.2.

* 1. Merilo za izbiro

Merilo za izbiro je najnižja končna skupna ponudbena cena brez DDV.

* 1. Pogajanja

Naročnik se bo pogajal o znižanju ponudbene cene z najmanj enim ponudnikom z najugodnejšo ponudbo glede na merilo. Podrobnejša navodila bodo podana v povabilu na pogajanja. Pogajanja bodo potekala v sistemu e-JN istočasno z vsemi povabljenimi ponudniki.

* 1. Sklenitev pogodbe

Po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika po določilih te DJN, bo naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila, ki jo bo objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. Ta razpisna dokumentacija in ponudba ponudnika bosta sestavni del pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh.

1. **PRAVNO VARSTVO**

Pravno varstvo prijaviteljev v postopku oddaje predmetnega JN ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo se skladno s 15. členom ZPVPJN vloži preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo se poda v roku, ki ga določa 25. člen ZPVPJN. Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance.

Takso v višini 4.000,00 EUR, mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

1. **OBRAZCI**
	1. Obrazci – prijava:
2. Obrazec št. 1: Prijava
3. Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev
4. Obrazec št. 3: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
5. Obrazec št. 4: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
6. Obrazec št. 5: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
7. Obrazec št. 6: Vzorec pogodbe
8. Obrazec št. 7: Podatki o podizvajalcu
9. Obrazec št. 8: Reference
10. Obrazec št. 9: Kadrovska sposobnost
11. Obrazec št. 10: Tabele tehničnih podatkov
	1. Obrazci – ponudba:
12. Obrazec št. 11: Ponudba
13. Obrazec št. 12: Ponudbeni predračun - rekapitulacija

Obrazec št. 1: Prijava

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**PRIJAVA št.: Vnesite številko prijave**

1. **Prijavitelj**

 (Izpolni in podpiše prijavitelj, ki nastopa samostojno v svojem imenu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov prijavitelja | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Prijavitelj nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

1. **Partnerji v primeru skupnega nastopa**

 (V primeru skupnega nastopa izpolni in podpiše vodilni partner v imenu vseh udeležencev - partnerjev)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov prijavitelja** | Vnesite naziv in naslov prijaviteljev pri skupni ponudbi | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vodilni partner** | Vnesite firmo in naslov vodilnega partnerja | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partner** | Vnesite naziv in naslov partnerja | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partner** | Vnesite naziv in naslov partnerja | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

**V primeru skupnega nastopa je potrebno za vse partnerje in njihove podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane ESPD obrazce.**

1. **Kontaktni podatki**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktna oseba** | Vnesite ime in priimek kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizacija in sedež** | Vnesite firmo oz. ime in sedež organizacije |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elektronski naslov** | Vnesite elektronski naslov kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefon** | Vnesite telefonsko številko kontaktne osebe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefaks** | Vnesite številko telefaksa |

Prijavitelj mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na prijavitelja, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

1. **Nastopanje s podizvajalci**

Prijavitelj oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o podizvajalcih«, v katerega mora navesti vse zahtevane podatke in ESPD obrazec podizvajalca.

1. **Veljavnost prijave**

Ta prijava velja do vključno dne **Vpišite končni datum veljavnosti prijave**

1. **Garancijska doba: Vpišite garancijsko dobo v mesecih**
2. **Izjave in zaveze**
* Izjavljamo, da smo kot prijavitelj seznanjeni z določili DJN in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Prijavo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v DJN.
* Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od prijav ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni prijavitelju nobeni stroški v zvezi z izdelavo prijave. Z oddajo tega obrazca potrjujemo prijavo kot celoto in potrjujemo veljavnost naše prijave do roka, navedenega v tem obrazcu.
* S podpisom ESPD potrjujemo, da sprejemamo vsebino vzorca pogodbe.

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca po sistemu e-JN.**

**Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**IZJAVA PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV**

 (Izjavo mora izpolniti in podpisati prijavitelj)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov prijavitelja | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastopnik ali pooblaščenec** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec prijavitelja pod kazensko in materialno odgovornostjo **izjavljam**, da:

* smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za zgoraj navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo;
* so vsi podatki v tej prijavi resnični in za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost in v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni;
* bomo na pisni poziv naročniku predali ustrezno pooblastilo, s katerim lahko naročnik pristojne državne organe zaprosi za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz DJN;
* prijavitelj soglaša, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak v ponudbi le-te odpravi skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo **potrjujemo tudi izpolnjevanje naslednjih navedb**:

* prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
* prijavitelj ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo;
* prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v kakršnemkoli podobnem položaju;
* ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odst. 75. člena ZJN-3, ni bil s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
* ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri in ni podal zavajajoče razlage;
* prijavitelj na dan izteka roka za oddajo prijav ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;
* prijavitelj ima urejeno finančno poslovanje in primerno finančno stanje za izvedbo naročila;
* prijavitelj je strokoven, ima potrebne izkušnje in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dobavo v skladu z veljavno zakonodajo ter razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca po sistemu e-JN.**

**Obrazec št. 3: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

**GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Naziv banke / zavarovalnice:

Kraj in datum:

Upravičenec: Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 NOVA GORICA

(naročnik)

**Garancija št.:** (Vnesite številko)

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in (Vnesite naziv izvajalca) za obnovo agregata mHE Podseloje Izvajalec dolžan izpolniti pogodbene obveznosti v skupni vrednosti (Vnesite znesek) € brez DDV (z besedami: Vpišite znesek z besedo), v roku, v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo Izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 10 dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka upravičenca in ne glede na kakršenkoli ugovor Izvajalca plačali (Vnesite znesek) € (10 % pogodbene vrednosti z DDV), če Izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi in v kolikor Izvajalec ne bo Naročniku predložil garancije za odpravo napak v garancijski dobi skladno z določili pogodbe. Naročnik lahko unovči znesek garancije na prvi poziv v celoti ali delno v primeru, če Izvajalec ne bi izpolnil katere od pogodbenih obveznosti (npr. kvaliteta, količina, rok, itd.), ter v vseh primerih, ki jih določa pogodba.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. original Garancije št………./…………..

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek

Ta garancija velja najkasneje do (Vnesite datum) (45 dni po prevzemu del po pogodbi). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

S tem se odrekamo, da bi Naročnik moral terjati izpolnitev omenjenega dolga od Izvajalca preden zahtevo za izpolnitev obveznosti po tej garanciji poda nam. Nadalje se strinjamo, da nas nobena sprememba ali dodatek ali drugačno preoblikovanje pogojev Pogodbe ali del, ki se izvajajo v okviru Pogodbe, ali katerih koli pogodbenih dokumentov, ki bi jih sestavila Naročnik in Izvajalec, ne more odvezati kakršnekoli odgovornosti v zvezi s to Garancijo ter se s tem odrekamo vsakršnemu obvestilu o takšni spremembi ali dodatku.

Ta garancija ni prenosljiva. Za to garancijo se uporabljajo Enotna pravila za garancije na prvi pisni poziv MTZ publikacija št. 758 in podrejeno pravo Republike Slovenije.

Banka /Zavarovalnica

(žig, podpis)

***Ponudnik se strinja z garancijo s predložitvijo obrazca po sistemu e-JN.***

**Obrazec št. 4: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku**

## GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke / zavarovalnice:

Kraj in datum:

Upravičenec: Soške elektrarne Nova Gorica, Erjavčeva 20, 5000 NOVA GORICA

(naročnik)

**Garancija št.:** (Vnesite številko)

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in (Vnesite naziv izvajalca) za obnovo agregata mHE Podselov skupni vrednosti (Vnesite znesek) € brez DDV, ), je Izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti skladno z določili citirane pogodbe.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 10 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor Izvajalca plačali znesek plačali (Vnesite znesek) € (5 % pogodbene vrednosti z DDV), če Izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,

2. original Garancije št. …………../……………..

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 60 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do (Vnesite datum) (60 dni po zaključku garancijskega roka). Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

S tem se odrekamo, da bi Naročnik moral terjati izpolnitev omenjenega dolga od Izvajalca preden zahtevo za izpolnitev obveznosti po tej garanciji poda nam.

Nadalje se strinjamo, da nas nobena sprememba ali dodatek ali drugačno preoblikovanje pogojev Pogodbe ali del, ki se izvajajo v okviru Pogodbe, ali katerih koli pogodbenih dokumentov, ki bi jih sestavila Naročnik in Izvajalec, ne more odvezati kakršnekoli odgovornosti v zvezi s to Garancijo ter se stem odrekamo vsakršnemu obvestilu o takšni spremembi ali dodatku.

Ta garancija ni prenosljiva. Za to garancijo se uporabljajo Enotna pravila za garancije na prvi pisni poziv MTZ publikacija št. 758 in podrejeno pravo Republike Slovenije.

Banka /Zavarovalnica

(žig in podpis)

***Ponudnik se strinja z garancijo s predložitvijo obrazca po sistemu e-JN.***

**Obrazec št. 5: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika** ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podatki o pravni osebi - ponudniku** |
| **Polno ime oz. naziv ponudnika** |       |
| **Sedež ponudnika** |       |
| **Občina sedeža ponudnika** |       |
| **Štev. vpisa v sodini register** (štev. vložka) |       |
| **Matična številka podjetja** |       |
| **Davčna številka podjetja** |       |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek / naziv** | **Naslov stalnega bivališča / sedež** | **Delež v %** |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |
| 4. |       |       |       |
| 5. |       |       |       |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |
| 4. |       |       |       |
| 5. |       |       |       |

**Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki tako, da potrdi ta obrazec in navede, da je podana priloga v elektronski obliki.**

**Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.**

Kraj in datum: Vnesite kraj in datum

Zakoniti zastopnik:

Vnesite ime in priimek

 Žig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis zastopnika

**Obrazec št. 6: Vzorec pogodbe**

POGODBA št. (vnesena številka naročnika)

**o obnovi agregata mHE Podselo**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK**: |  **SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.** |
| naslov:  |  Erjavčeva 20, 5000 Nova GoriCA |
| zakon. zastopnik |  Mag. Radovan Jereb, direktor |
| matična št.: |  5044421 |
| ID št. za DDV:  |  SI74100475 |
| št. TRR: |  04750-0000545385 pri Novi KBM d.d. |
| ki jo zastopa: |  mag. Radovan Jereb, direktor družbe |
|  |  |

 in

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVAJALEC:**  | **Vpišite naziv** |
| naslov:  | Vpišite naslov |
| zastopnik | Vpišite ime in priimek zastopnika in funkcijo |
| matična št.: | Vpišite matično številko |
| ID št. za DDV:  | Vpišite davčno številko |
| št. TRR: | Vpišite številko transakcijskega računa in banko |

 ki jo/ga zastopa Vpišite ime in priimek zakonitega zastopnika in njegovo funkcijo

1. UVODNE DOLOČBE
2. člen

Ta pogodba je sklenjena po postopku s pogajanji z objavo po 45. členu ZJN-3, na podlagi oddaje javnega naročila z dokumentacijo št. (Vpišite številko), z dne (Vpišite datum) (v nadaljevanju: DJN), ki je priloga št. 1 in ponudbe št. (Vpišite številko) z dne (Vpišite datum) (v nadaljevanju: Ponudba), ki je priloga št. 2 te pogodbe.

Priloge bodo posredovane v elektronski obliki in so sestavni del te pogodbe.

1. PREDMET POGODBE
2. člen

Izvajalec obnovi agregat mHE Podselo z demontažo obstoječega ter dobavo in montažo novega s pripadajočimi gradbenimi deli (v nadaljevanju: Obnova).

1. SKUPNI NASTOP IZVAJALCEV
2. člen

(velja le v primeru skupnega nastopa izvajalcev)

Izvajalci so se z namenom skupnega izvajanja po tej pogodbi medsebojno povezali v skupni nastop, v katerem je vodilni partner vpišite naziv družbe.

Izvajalci odgovarjajo vsak zase solidarno, nerazdelno in nepreklicno za izpolnitev vseh in celotnih obveznosti vseh izvajalcev skupnega nastopa v zvezi s to pogodbo. Nobeden od izvajalcev v skupnem nastopu se ne more sklicevati, da ni dolžan izpolniti določene obveznosti v zvezi s to pogodbo, razen če iz te pogodbe ali veljavnih predpisov izhaja drugače.

Notranja razmerja med izvajalci v skupnem nastopu v ničemer ne vplivajo in ne bodo vplivala na njihovo nepreklicno, solidarno in nerazdelno odgovornost do naročnika.

Nasproti naročniku bo v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun drugih izvajalcev skupnega nastopa nastopal vpišite naziv družbe kot vodilni partner, ki ga zato skupni nastop nepreklicno pooblašča, da jih v njihovem imenu in za njihov račun neomejeno zastopa nasproti naročniku (daje v njihovem imenu enostranske izjave, prevzema za njih listine, itd.) v zvezi s to pogodbo ter da naročniku izstavlja obračune (račune).

Vse izjave naročnika do skupnega nastopa, naslovljene na vpišite naziv družbe kot vodilnega partnerja po tej pogodbi, se štejejo kot naslovljene na vse izvajalce oziroma vsem ter da so z njimi vsi izvajalci seznanjeni v trenutku, ko je z izjavami seznanjen vpišite naziv družbe.

Pogodbene obveznosti, ki jih naročnik izpolni vodilnemu partnerju, se štejejo za izpolnjene.

Notranja razmerja med izvajalci skupnega nastopa v ničemer ne vplivajo na ta izrecen dogovor, da naročnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s to pogodbo tako, da jih izpolni družbi vpišite naziv družbe, razen če ni s to pogodbo ali njenim dodatkom drugače pismeno določeno in drugi izvajalci ne morejo terjati izpolnitve od naročnika.

1. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
2. člen

Izvajalec mora:

* sodelovati pri uvedbi v delo;
* v roku 7 dni po podpisu te pogodbe zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez;
* v roku 14 dni od podpisa te pogodbe pripraviti podroben operativni terminski plan;
* v roku 30 dni od podpisa pogodbe pripraviti predlog plana fakturiranja in plačil;
* podati izjavo, da se je seznanil z lokacijskimi pogoji ter proučil terenske prilike in energetske vire za potrebe izvajanja del in da morebitne kasnejše pripombe na projekte ne bodo vplivale na stroške, kakovost, količino in rok izvedbe;
* pri zavarovalnici zavarovati Obnovo in svojo odgovornost po tej pogodbi pred škodo naročniku ali tretji osebi za ves čas do izstavitve Potrdila o prevzemu Obnove, pri čemer je zavarovateljska stranka tudi naročnik ter kopijo zavarovalne police predati le-temu;
* izdelati delavniško dokumentacijo v skladu z DJN ter jo predati naročniku;
* pisno obvestiti naročnika o pričetku dobave.
1. člen

V času izvajanja del mora izvajalec:

* skrbeti za funkcionalno celoto vseh v okviru svoje pogodbene obveznosti izvedenih del tako, da bo zagotovljeno uspešno in učinkovito obratovanje celotnega objekta;
* upoštevati vse smernice soglasij in dovoljenja za nižanje akumulacijskega bazena;
* opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec opazil pri izvajanju te pogodbe;
* opravljati storitve po tej pogodbi transparentno, izvršiti dela, točno po opisih in predračunu ter drugih pogojih Pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno;
* skladiščiti blago na lokaciji delovišča tudi po pogodbenem roku dobave, brez nadomestila stroškov;
* poskrbeti, da je delovišče relativno čisto in brez ovir, odvečni material, ostanke in/ali odpadke, ki jih ne uporablja več, primerno shraniti ali odstraniti, če je to potrjeno s strani naročnika;
* poskrbeti za reden odvoz odpadkov in smeti z delovišča na ustrezno odlagališče;
* ažurno voditi gradbeni dnevnik ter drugo dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom in ostalimi predpisi, ki urejajo gradnjo, veljavnimi ob sklenitvi te pogodbe, ter jo na zahtevo naročnika nemudoma dati v vpogled in prepis;
* izdelati vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled;
* vso dokumentacijo, ki jo izdela skladno s to pogodbo predati tudi na elektronskem mediju;
* naročniku sprotno dostavljati dokazila o kakovosti materialov in izvedbe (prevzemi, pregledi, …);
* sproti upoštevati strokovne ocene in pripombe naročnika glede kvalitete izvedbe;
* v primeru zamud ali ugotovljene neustrezne kakovosti, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se vzpostavi ustrezna kakovost in /ali nadomesti zamujeno;
* pri izvajanju teh pogodbenih obveznosti brezpogojno in v celoti poskrbeti za varnost ljudi, materiala in opreme;
* udeleževati se koordinacijskih sestankov, tehničnih in ostalih zahtevanih pregledov na zahtevo naročnika, kar je vse vključeno v pogodbeno ceno;
* zagotoviti šolanje naročnikovega osebja;
* izvesti tudi vse ostalo, kar ni s to pogodbo eksplicitno določeno, je pa potrebno za pravilno in popolno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec, kljub predhodnemu pisnemu opozorilu s strani naročnika ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja gradnje, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki ter zaščite virov pitnih voda, mora naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 €, ki jo naročnik obračuna pri plačilu mesečne situacije.

Izvajalec se zavezuje naročniku povrniti tudi nastalo škodo ali dodatne stroške, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja ali neustreznega izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka ter škodo, ki bi jo s svojim delom napravil pri drugih že izvedenih delih in opremi. Enako velja tudi za objekte izven delovišča, vključno z vsemi škodami na obstoječih komunalnih, komunikacijskih in ostalih napravah in objektih.

1. člen

Po izvedbi del iz te pogodbe mora izvajalec:

* pisno obvestiti naročnika o dokončanju del;
* izročiti naročniku vso zahtevano dokumentacijo za tehnični pregled v papirni in elektronski obliki;
* sodelovati pri tehničnem pregledu in prevzemu Obnove ter v dogovorjenih rokih odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu mHE Podselo.
1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA
2. člen

Naročnik mora zagotoviti finančna sredstva za izpolnitev pogodbenih obveznosti in:

* imenovati nadzornika;
* uvesti Izvajalca v delo;
* sodelovati z Izvajalcem, da bi prevzete obveznosti lahko izvršil v skladu z določili te pogodbe;
* na poziv izvajalca opraviti prevzem Obnove ter organizirati tehnični pregled;
* izpolnjevati druge obveznosti, ki so določene s to pogodbo.
1. člen

Naročnik ima pravico tekoče spremljati in nadzorovati Obnovo in:

* nadzirati količino in kakovost dobavljenega materiala;
* zahtevati izjave o skladnosti materialov, ki se dobavljajo;
* nadzirati izvajanje terminskega in finančnega načrta.

Naročnik ima pravico zahtevati posebne preiskave materialov in pravico določiti, kateri laboratorij preiskave opravi. Če se izkaže, da materiali ustrezajo zahtevam, stroške preiskave plača naročnik. Če materiali ne ustrezajo zahtevam, jih mora izvajalec zamenjati ali popraviti in v celoti plačati stroške preiskave.

1. člen

Naročnik lahko zahteva zamenjavo vodstva del ali začasno ustavitev del, če:

* izvajalec pogodbena dela izvaja v nasprotju s projektno dokumentacijo;
* izvajalec pogodbena dela izvaja malomarno in ne zagotavlja ustreznega nivoja kakovosti;
* prihaja do večjih zamud ali slabe koordinacije pri izvajanju del;
* izvajalec vgrajuje materiale ali blago, ki ne ustreza vzorcem ali predpisanim standardom;
* izvajalec vgrajuje materiale brez izjav o skladnosti;
* za izvedbo pogodbenih del izvajalec angažira delavce z neustrezno strokovno izobrazbo in znanjem ali v nasprotju s predpisi;
* izvajalec neredno ali nenatančno vodi gradbeni dnevnik ali knjige obračunskih izmer;
* je delovišče neurejeno ali na delovišču ni ustrezno poskrbljeno za varnost,
* izvajalec ne upošteva veljavnih predpisov ali standardov.
1. člen

Po predhodnem pisnem opozorilu lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči zadržani znesek plačil, če Izvajalec:

* krši to pogodbo ali ne upošteva veljavnih predpisov in standardov;
* dobavlja blago, ki ne ustreza predpisanim standardom ali brez izjav o skladnosti;
* zamuja z dobavo oziroma izvedbo del po Pogodbenem terminskem planu za več kot 30 dni in ne sprejme ustreznih ukrepov za odpravo zamude;
* izbere ali zamenja podizvajalca brez soglasja naročnika;
* naročniku ne izroči instrumentov finančnih zavarovanj v skladu s to pogodbo ali če je zoper njega uvedena prisilna poravnava, likvidacija ali stečaj.
1. POGODBENA CENA
2. člen

Pogodbena cena je:

**brez DDV (Vpišite znesek), €.**

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Pogodbena cena je določena po predračunskih količinah in cenah na enoto v skladu z Listo cen (Zvezek 4) po pogajanjih, ki je priloga št 3 te pogodbe in je fiksna na enoto s pariteto »dobavljeno v kraju razloženo«.

1. PLAČEVANJE
2. člen

Izvajalec izstavlja naročniku mesečne račune na osnovi izvršenih del ter na podlagi dejansko vgrajenih količin, evidentiranih in potrjenih s strani naročnika v knjigi obračunskih izmer. Priloga računa je zapisnik o stopnji mesečne izvršenosti del, ki ga ob Izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpišeta pogodbeni stranki.

1. člen

Naročnik plača izvajalcu 90% vrednosti prejetega računa v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, preostalih 10% pa v roku 30 dni po izstavitvi končnega Potrdila o prevzemu Obnove in po prejemu finančnega zavarovanja odprave napak v garancijski dobi.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec od naročnika zahteva plačilo zakonskih zamudnih obresti. Če naročnik po dogovoru z izvajalcem plača pred rokom plačila, obračuna cassasconto v višini 0,05 % za vsak dan predčasnega plačila, za kar izvajalec izstavi naročniku dobropis v roku 10 dni po izvršenem plačilu.

1. člen

Plačila se vršijo virmansko, z asignacijo, s kompenzacijo, cesijo ali pobotom, tudi enostranskim.

1. člen

Če naročnik spornega zneska ne plača, mora Izvajalcu poslati ugovor v 15-ih dneh po prejemu računa.

1. člen

Izvajalec je dolžan izvesti tudi več oz. manj dela ter nepredvidena dela in dela, ki so nujna za preprečitev nastanka večje materialne škode. Vsa izvedena dela se obračuna po fiksnih enotnih cenah za posamezno postavko z upoštevanjem vseh Izvajalčevih popustov.

Pogodbeni stranki skleneta k tej pogodbi aneks z določitvijo del in cen na enoto v sledečih primerih:

* nove postavke za dela, na podlagi primerljivih obstoječih postavk;
* nepredvidljivih del, ki jih izvajalec ni mogel predvideti.
1. ROK IZVEDBE
2. člen

Izvajalec mora dokončati vsa dela v skladu s Pogodbenim terminskim planom (priloga št. 4), vključno z:

* opravljenimi preskusi ob dokončanju in
* dokončanjem vseh del, ki so v tej pogodbi navedena kot potrebna, da se za dela ali odseke del smatra, da so dokončani za namene prevzema v skladu s poglavjem iz te pogodbe Prevzem pogodbenih del.
1. člen

Izvajalec je v primeru zamude, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel Obnovo potem, ko je izvajalec zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Izvajalec lahko to pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne pogodbene cene. V primeru razdrtja te pogodbe pogodbeni stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje uveljavljanja odškodnine in unovčitve finančnega zavarovanja.

1. PODIZVAJALCI
2. člen

Izvajalec odgovarja za delo svojih podizvajalcev in jih ne more menjati brez naročnikove pisne privolitve.

V kolikor že iz Izvajalčeve ponudbe izhaja, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča, da plačuje neposredno podizvajalcu v skladu z določbami ZJN-3.

1. ZAVAROVANJE
2. člen

V breme zvajalca gre vsa škoda, ki izvira iz območja njegovega delovanja po tej pogodbi in jo je izvajalec dolžan na svoje stroške zavarovati kot zavarovalec in za naročnika kot zavarovanca ter naročniku ob podpisu te pogodbe vročiti kopijo zavarovalne police s takšnim zavarovanjem.

1. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
2. člen

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank pri izvajanju te pogodbe sta:

* za naročnika:(Vpišite ime in priimek predstavnika, telefon in e-naslov)
* za izvajalca: (Vpišite ime in priimek predstavnika, telefon in e-naslov)

Spremembo svojega pooblaščenega predstavnika mora vsaka pogodbena stranka sporočiti drugi pisno v 3 dneh.

1. POGODBENA KAZEN
2. člen

Naročnik lahko izvajalcu, ki je v zamudi dokončanja montaže, zaračuna pogodbeno kazen v višini 2 ‰ pogodbene cene za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 % pogodbene cene, tako da jo odbije pri plačilu.

1. člen

Naročnik lahko izvajalcu, v primeru prekoračitve rokov med nižanjem akumulacije posebej zaračuna pogodbeno kazen v višini 2.500 EUR za vsak dan zamude. Upošteva se, da prvo nižanje akumulacije traja največ 6 dni, drugo nižanje akumulacije pa največ 9 dni.

1. PREVZEM OBNOVE
2. člen

Šteje se, da je izvajalec izvršil Obnovo, če jo je v pogodbeno določenem roku izvedel v skladu s pogodbo in predložil Izjavo o zanesljivosti objekta za pogodbeni obseg del in odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki jih ob tehničnem pregledu ugotovi naročnik.

Ob dokončanju pogodbenih del mora izvajalec:

* datum dokončanja pogodbenih del vpisati v gradbeni dnevnik;
* naročnika pisno obvestiti, da so dela v celoti zaključena;
* naročnika pozvati k prevzemu del najmanj 8 dni pred dnevom prevzema del.
1. člen

Izvajalec se zavezuje odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu v roku 30 dni od dneva tega pregleda oz. po presoji naročnika. Šteje se, da je Prevzem Obnove izveden po odpravi vseh napak in nepravilnosti in končnem obračunu izvršenih del, kjer so ovrednotene vse količine in kakovost Obnove. Končni obračun Obnove predloži izvajalec in mora biti usklajen in potrjen s strani naročnika. izvajalec mora po odpravi napak naročnika ponovno pozvati na Prevzem Obnove.

Naročnik od izvajalca prevzame pogodbena dela z izdajo Potrdila o prevzemu del in ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

* izveden je Prevzem del iz prvega odstavka tega člena;
* izvajalec naročniku izroči Dokazilo o zanesljivost objekta (DZO) in
* izvajalec naročniku izroči izvedbeno dokumentacijo (PID) in navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme.

Izvajalec mora naročniku v roku 10 dni od Prevzema Obnove izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Dokončni prevzem obnove se izvede po izteku garancijske dobe z izdajo Potrdila o izvedbi.

1. GARANCIJSKA DOBA
2. člen

Garancijska doba je 24 mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu dela in v njej izvajalec jamči, da ne bo prišlo do napak izvršenih del in storitev.

1. ZAVAROVANJE POSLA
2. člen

Izvajalec finančno zavaruje dobro izvedbo svojih pogodbenih obveznosti, tako da naročnik pri vsakem računu zadrži plačilo v višini 10% vrednosti računa. Zadržani zneski se ne obrestujejo. Zadržani zneski se sprostijo v skladu z določili te pogodbe.

1. člen

Finančno zavarovanje iz te pogodbe lahko naročnik unovči, če:

* izvajalec pogodbenih obveznosti ne izpolni v skladu s to pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih;
* izvajalec v skladu s to pogodbo ne predloži garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku
* ta pogodba preneha na podlagi njenega 35. člena.
1. člen

Ob prevzemu pogodbenih del mora izvajalec izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku za obdobje dveh let od končnega prevzema pogodbenih del za eno od spodaj navedenih variant označenih s križcem 🗵:

[ ]  nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % (pet) odstotkov od pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi poziv (po vzorcu iz DJN) ali

[ ]  brezobrestni depozit v višini 5 % (pet) odstotkov pogodbene vrednosti (z DDV).

Če izvajalec v dogovorjenem roku ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo svojih pogodbenih obveznosti in sredstva zadrži do izteka roka iz prejšnjega odstavka oz. do izročitve finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

1. člen

Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje Izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Izvajalec se zavezuje, da finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v času garancijske dobe predstavlja tudi zavarovanje za dela, ki jih bo izvajalec izvedel preko svojih podizvajalcev.

Če se garancijski rok podaljša, se mora za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

1. VIŠJA SILA
2. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepričakovani in neodklonljivi dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in jih priznava za višjo silo sodna praksa.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile v treh dneh po njenem nastopu in ji predložiti verodostojne dokaze o obstoju ter trajanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

Pogodbeni roki se podaljšajo za dobo trajanja višje sile, če so razlogi višje sile imeli neposredno povezavo s nezmožnostjo izpolnitve pogodbene obveznosti. Novi roki se dogovorijo pisno z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec se ne razbremeni odgovornosti po tej pogodbi zaradi epidemije oziroma bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 oziroma njegovi mutanti, če bi se kot dober gospodar dogodku oziroma ukrepu zaradi te epidemije oziroma bolezni lahko pravočasno izognil zaradi njegove predvidljivosti in pričakovanosti.

1. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN SOCIALNA KLAVZULA
2. člen

Pogodbeni stranki morata vse dokumente in podatke, s katerimi se seznanita na podlagi te pogodbe ter tiste, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, varovati kot poslovno skrivnost.

1. člen

Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je osebi javnega sektorja povzročena škoda ali onemogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali osebi javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava po drugem odstavku 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. KONČNE DOLOČBE
2. člen

Pogodbeni dokumenti veljajo po prioriteti iz hierarhije po sledečem vrstnem redu tako, da velja predhodni dokument pred sledečim, in sicer:

* ta pogodba s Pogodbenim terminskim planom in Listo cen po pogajanjih,
* DJN,
* Ponudba.
1. člen

Za to pogodbo velja Obligacijski zakonik. V primeru spora iz te pogodbe je pristojno sodišče v Novi Gorici.

1. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva.

1. člen

Ta pogodba začne veljati z dnem njenega podpisa s strani obeh pogodbenih strank.

|  |  |
| --- | --- |
| V Novi Gorici, (Vnesite datum)  |  V (Vnesite kraj), dne (Vnesite datum) |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK:**  | **IZVAJALEC:** |
| **SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.**  | Naziv izvajalca |

Mag. Radovan Jereb, direktor Ime in priimek izvajalca, funkcija

**Obrazec št. 7: Podatki o podizvajalcu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega podizvajalca.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |
| **Polno ime oz. naziv podizvajalca** |       |
| **Sedež oz. naslov podizvajalca** |       |
| **Zakoniti zastopnik podizvajalca** |       |
| **Kontaktna oseba podizvajalca** |  |
| **ID številka za DDV podizvajalca** |       |
| **Matična številka podizvajalca** |       |
| **Št. transakcijskega računa** |       |
| **Dela/dobave, ki jih podizvajalec prevzema** |       |
| **Vrednost del/dobav v € brez DDV** |       |
| **Delež vrednosti glede na celotno ponudbo** |       |
| **Kraj izvedbe del/dobav** |       |
| **Rok izvedbe del/dobav** |       |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem:

* da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo s ponudnikom kot podizvajalec;
* da v celoti sprejemamo razpisne pogoje in zahteve;
* da v celoti izpolnjujemo zahteve 75. člena ZJN-3.
* da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečavanju korupcije;
* da dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev;
* da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
* da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
* da bomo naročniku dostavili kopijo pogodbe, ki jo bomo v primeru dodelitve predmetnega naročila ponudniku (izvajalcu) sklenili s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve le-te;
* soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

Izpolni podizvajalec:

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno označite):

[ ]  DA [ ]  NE

V primeru zahteve za neposredna plačila soglašamo:

* da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem sodelujemo kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenega in s strani izvajalca potrjenega računa, ki bo priložen k računu, ki ga bo izvajalec izstavljal naročniku;
* soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

**Priloga: Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD podizvajalca.**

**Ponudnik in podizvajalec navedeno potrjujeta s predložitvijo izpolnjenega obrazca ter podpisanega ESPD obrazca po sistemu e-JN.**

**Obrazec št. 8: Reference**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**REFERENCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov prijavitelja | Država sedeža |

ki nastopa kot [ ]  prijavitelj [ ]  partner [ ]  podizvajalec (ustrezno označite s križcem 🗵)

Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih na področju Evrope dobavil in montiral vsaj dva (2) nova hidro agregata ali črpalki, vsaka z močjo najmanj 130 kW.

|  |
| --- |
| **Referenca 1** |
| Naziv končnega uporabnika / naročnika |       |
| Ulica |       |
| Mesto |       |
| Država |       |
| Kontaktna osebaTelefonE-mail |       |
|       |
|       |
| Opis in obseg izvedbe |       |
| Leto zaključka izvedbe |       |
| Vrednost izvedbe v € |       |
| **Referenca 2** |
| Naziv končnega uporabnika / naročnika |       |
| Ulica |       |
| Mesto |       |
| Država |       |
| Kontaktna osebaTelefonE-mail |       |
|       |
|       |
| Opis in obseg izvedbe |       |
| Leto zaključka izvedbe |       |
| Vrednost izvedbe v € |       |

**Za zgoraj navedene reference je potrebno priložiti potrdilo o izpolnjevanju referenc (referenčno potrdilo).**

Kot ustrezna referenca se upošteva tudi, če je k temu potrjenemu dokumentu priložen seznam referenčnih projektov na katere se referenca nanaša in so iz seznama razvidni podatki zahtevani v tabeli tega dokumenta.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dokazila, oziroma, da ponudnik na svoje stroške dokaže resničnost referenc v zgornji tabeli tega dokumenta. Naročnik si pridržuje tudi pravico, da preveri reference oziroma si ogleda referenčne sisteme v dogovoru s končnim uporabnikom.

Ponudniku bo priznana tehnična sposobnost za sodelovanje, če bo izkazal, da razpolaga z zadostnim številom osebja (skladno s podrobnejšim terminskim planom) za izvedbo del v času nižanja akumulacije in med obema nižanjema akumulacije, da bodo dela opravljena v predvidenih časovnih rokih po terminskem planu. Ponudnik navede število oseb, podjetje in stroko posameznega osebja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Število oseb na delovišču** | **Naziv izvajalca / podizvajalca** | **Izobrazba** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca ter ESPD obrazca po sistemu e-JN.**

Obrazec št. 9: Kadrovska sposobnost

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**KADROVSKA SPOSOBNOST**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov prijavitelja | Država sedeža |

ki nastopa kot [ ]  prijavitelj [ ]  partner [ ]  podizvajalec (ustrezno označite s križcem 🗵)

V nadaljevanju podajamo referenco za vodjo del, ki je v zadnjih petih (5) letih na področju Evrope vodil dela na obnovi ali novogradnji dveh (2) energetskih objektov, kjer so se izvajala dela gradbene, strojne in elektro stroke.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ime in priimek vodje del** | **Leta delovnih izkušenj** | **Izobrazba** |
|       |       |       |
| **Referenca 1** |
| Naziv objekta |       |
| Končni uporabnik / naročnik |       |
| Naslov |       |
| Kontaktna oseba uporabnikaTelefonE-mail |       |
|       |
|       |
| Leto zaključka izvedbe |       |
| Opis |       |
| **Referenca 2** |
| Naziv objekta |       |
| Končni uporabnik / naročnik |       |
| Naslov |       |
| Kontaktna osebaTelefonE-mail |       |
|       |
|       |
| Leto zaključka izvedbe |       |
| Opis |       |

**Za zgoraj navedene reference je potrebno priložiti potrdilo o izpolnjevanju referenc (referenčno potrdilo).**

Poleg izpolnjenih tabel mora ponudnik priložiti še CV osebe, ki je navedena v zgornji tabeli.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatna dokazila, oziroma, da ponudnik na svoje stroške dokaže resničnost referenc iz tega dokumenta.

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca ter ESPD obrazca po sistemu e-JN.**

**Obrazec št. 10: Tabele tehničnih podatkov**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov prijavitelja | Država sedeža |

Izvajalec mora v stolpec »Ponudbeni podatki« vpisati svoje ponudbene tehnične podatke, ki so obvezujoči. Izpolnjena morajo biti vsa polja v stolpcu »Ponudbeni podatki« v vseh tabelah.

V stolpcu »Vhodni podatki« so s krepkim tiskom navedeni tisti obvezujoči podatki, ki jih ponudnik ne sme spreminjati.

**TABELA A: POTOPNI AGREGAT**

| **No** | **Opis** | **Enota** | **Vhodni podatki** | **Ponudbeni podatki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Agregat** |
|   | Proizvajalec agregata: | / |  |       |
|   | Tip agregata: | / |   |       |
|   | Tip turbine: | / | **Kaplan** |       |
|   | Nazivna vrtilna hitrost turbine: | min-1 | 765 |       |
|   | Nazivni pretok turbine: | m3/s | **1** |       |
|   | Nazivna moč turbine:  | kW | **min 135** |       |
|   | Bruto padec: | m | **17** |       |
|   | Število gonilnih lopatic: | / | 5 |       |
|   | Nastavljivi kot lopatic: | / | **da** |       |
| **2.** | **Generator** |
|   | Nazivna moč: | Kva |   |       |
|   | Napetost obratovanja: | V | **400** |       |
|   | Frekvenca: | Hz | **50** |       |
|   | Nazivna hitrost vrtenja: | min-1 | 765 |       |
|   | Pobežna hitrost vrtenja: | min-1 |   |       |
|  | Čas trajanja pobega: | min |  |       |
|   | Nazivni faktor moči: |   |   |       |
|   | Zaščitni razred: | IP | **68** |       |
| **3.** | **Nadzorna enota** |
|   | Proizvajalec, Tip nadzorne enote: | / | MAS 711 |       |
|   | Meritev temperature nosilni ležaj: | / | **DA** |       |
|   | Meritev temperature vodilni ležaj: | / | **DA** |       |
|   | Meritev temperature navitje statorja: | / | **DA** |       |
|   | Nadzor vibracij: | / | **DA** |       |
|   | Detekcija puščanja (ohišje generatorja in priključne omarice): | / | **DA** |       |
|   | Beleženje obratovalnih količin: | / | **DA** |       |
| **4.** | Celotna teža agregata: | kg | 1650 |       |
| **5.** | Dimenzija agregata (ø x l ): | mm |  ø 740 x ø 2630 |       |
| **6.** | Transportni gabariti: |  |  |  |
|  | Dimenzija : | mm |   |       |
|  | Teža : | kg |  |       |

**TABELA B: CEVNI SISTEM**

| **No** | **Opis** | **Enota** | **Vhodni podatki** | **Ponudbeni podatki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Kratka sesalna cev turbine:** |
|   | Dimenzija zunanjega premera (ø spodaj x ø zgornji): | mm | **ø 932 x ø 617** |       |
|   | Debelina stene: | mm | **min 6** |       |
|   | Dolžina cevi: | mm | **1025** |       |
|   | Material kot navedeno ali boljši: | / | **S 275J2 + N** |       |
|   | Teža: | kg | cca. 240 |       |
| **2.** | **Cevni segment 1, sedež turbine :** |
|   | Dimenzija zunanjega premera (spodaj / zgoraj): | DN  | 800 / 1000 |       |
|   | Debelina stene: | mm | 10 |       |
|   | Dolžina sedeža turbine: | mm | **368** |       |
|   | Dolžina celega cevnega segmenta: | mm | **2600** |       |
|   | Št. lamel za nased: | m | **8** |       |
|   | Dimenzija prirobnice po EN 1092-1, tlačne stopnje: | DN  | 1000 / **PN10** |       |
|   | Material kot navedeno ali boljši: |   | **S 275J2 + N** |       |
|   | Teža: | kg | cca. 670 |       |
| **3.** | **Cevni segment 2 :** |
|   | Dimenzija zunanjega premera : |  DN | 1000 |       |
|   | Debelina stene: | mm | 8 |       |
|   | Dolžina cevi: | mm | 2503 |       |
|   | Dimenzija prirobnice po EN 1092-1: | DN  | 1000 / **PN10** |       |
|   | Material kot navedeno ali boljši: | / | **S 275J2 + N** |       |
|   | Teža: | kg | cca. 770 |       |
| **4.** | **Cevni segment 3 :** |
|   | Dimenzija zunanjega premera : |  DN | 1000 |       |
|   | Debelina stene: | mm | 8 |       |
|   | Dolžina cevi: | mm | 2603 |       |
|   | Dimenzija prirobnice po EN 1092-1, tlačne stopnje: |  DN | 1000 / **PN10** |       |
|   | Material kot navedeno ali boljši: | / | **S 275J2 + N** |       |
|   | Teža: | kg | cca. 930 |       |
| **5.** | **Cevni segment 4 :** |
|   | Dimenzija zunanjega premera (spodaj / zgoraj): | DN  | 1000 / 800 |       |
|   | Debelina stene: | mm | 8 |       |
|   | Dolžina cevi: | mm | 1450 |       |
|   | Dimenzija spodnje prirobnice po EN 1092-1, tlačne stopnje: | DN  | 1000 / **PN10** |       |
|   | Dimenzija zgornje prirobnice po EN 1092-1, tlačne stopnje: | DN  | 800 / **PN10** |       |
|   | Material kot navedeno ali boljši: | / | **S 275J2 + N** |       |
|   | Teža: | kg | cca. 540 |       |
| **6.** | **Cevni segment 5 + mdk:** |
|   | Dimenzija T kosa , tlačne stopnje : |  DN | **800/ 800, PN10** |       |
|   | Debelina stene: | mm | 8 |       |
|   | Dolžina celega segmenta: | mm | 1908 |       |
|   | Dimenzija prirobnice po EN 1092-1, tlačne stopnje: | DN  | **1000 / PN10** |       |
|   | Material kot navedeno ali boljši: | / | **S 275J2 + N** |       |
|   | Montažno demontažni kos, obratovalni tlak: | DN | **800 / PN10** |       |
|   | Dimenzija kolena, tlačne stopnje: | DN | **600 / PN16** |       |
|   | Teža skupaj: | kg | cca. 1850 |       |
| **7.** | **Zgornji pokrov :** |
|   | Material: | / | **S 275J2 + N** |       |
|   | Teža: | kg | cca. 300 |       |

**TABELA C: OSTALA STROJNA OPREMA**

| **No** | **Opis** | **Enota** | **Vhodni podatki** | **Ponudbeni podatki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Predturbinska loputa:** |
|   | Proizvajalec | / |   |       |
|   | Material: | / |   |       |
|  | Tip lopute: | / | **Prirobnična, zaporna** |       |
|   | Tip izvedbe: | / | **Kratka, z dvojnim ekscenterom** |       |
|   | Dimenzija, obratovalni tlak: | DN  | **600 / PN16** |       |
|   | Upravljanje: |   | **S hidravličnim servomotorjem in protiutežjo** |       |
|   | Teža: | kg | caa. 730 |       |
| **2.** | **Rezervni zasun vzporednega izpusta:** |
|   | Proizvajalec : | / |   |       |
|   | Tip zasuna: | / | **Prirobnični, zaporni** |       |
|   | Tip izvedbe: | / | **Kratke** |       |
|   | Material : | / | duktil |       |
|  | Upravljanje : |   | **Z ročnim pogonom** |       |
|   | Dimenzija, obratovalni tlak: | DN | **300 / PN 16** |       |
|   | Teža : | kg | cca 125 |       |
|  | Montažno demontažni kos | DN | **300 / PN 16** |       |
| **3.** | **Zasun vzporednega izpusta:** |
|   | Proizvajalec : | / |   |       |
|   | Tip zasuna: | / | **Prirobnični, zaporni** |       |
|   | Tip izvedbe: | / | **Kratke** |       |
|  | Material : | / | duktil |       |
|   | Upravljanje : |   | **Z elektromotornim pogonom s končnimi stikali + varovaje** |       |
|   | Dimenzija, obratovalni tlak: | DN | **300 / PN 16** |       |
|   | Teža : | kg | cca 120+em |       |
| **4.** | **Enonosilčno verižno dvigalo z vozičkom:** |
|   | Proizvajalec in model: | / |  |       |
|   | Nosilnost: | kg |  **Min 3200** |       |
|   | Doseg kljuke: | m | **Min 20** |       |
|   | Pogon: | / | **Motoriziran pogon vozička in dvigala** |       |
|   | Upravljanje: | / | **S tipkovnico na kablu** |       |
|   | Moč elektromotorja: | W | 400  |       |
|   | Napajanje: | V / Hz | 48 /  50 |       |
|   | Stopnja zaščite: | IP |   |       |
|   | Kabelski daljinski upravljalnik: | / | da  |       |
|   | Dimenzije jeklenega nosilca: | m | 4  |       |
|   | Tračnice za el. kable | / | da |       |
|   | Dimenzije:  | m |   |       |
|   | Teža dvigala z vozičkom: | kg | caa.200  |       |

**TABELA D: Sistem zaščit, vodenja, regulacije, meritev in signalov**

| **No** | **Opis** | **Enota** | **Vhodni podatki** | **Ponudbeni podatki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Električna zaščita agregata** |
|  | Proizvajalec zaščitnega releja: | / |  |       |
|  | Tip zaščitnega releja: | / |  |       |
|  | Naročniška številka: |  |  |       |
|  | Uporabljene funkcije zaščitnega releja: |
| - prenapetostna zaščita: | / | **DA** |       |
| - kratkostična zaščita: | / | **DA** |       |
| - pretokovna zaščita: | / | **DA** |       |
| - povratna moč: | / | **DA** |       |
| - tokovna nesimetrija: | / | **DA** |       |
| - podimpedančna zaščita: | / | **DA** |       |
|  | Napajalna napetost zaščitnega releja: | V | **24 DC** |       |
|  | Izhodni preklopni in delovni kontakti: |
| - obratovalna napetost: | V |  |       |
| - trajni tok: | A |  |       |
| - vklopna zmogljivost: | A |  |       |
| - izklopna zmogljivost 250 VAC: | A |  |       |
| - izklopna zmogljivost 220 VDC (L/R<40ms) | A |  |       |
|  | Nadzor izklopilnih tokokrogov: | / | **DA, 2X** |       |
|  | Analogni vhodi |
| Nazivni sekundarni tok | A | 5 |       |
| Nazivna sekundarna napetost | V | 100 |       |
| Število napetostnih vhodov |  | ≥3 |       |
| Število tokovnih vhodov |  | ≥3 |       |
|  | ''watch dog'' kontakt: | / | DA |       |
|  | Število relejnih izhodov: | / | Najmanj ''watch dog'' +9 |       |
|  | Komunikacijski port | / | RJ45 na sprednji in RJ45 na hrbtni strani |       |
|  | Komunikacijski protokoli |  | IEC61850, Modbus… |       |
|  | Preizkusna vtičnica | / | RTXP 18 |       |
|  | **Električna zaščita ločilnega mesta** |
|  | Proizvajalec zaščitnega releja | / |  |       |
|  | Tip zaščitnega releja | / |  |       |
|  | Naročniška številka |  |  |       |
|  | Uporabljene funkcije zaščitnega releja:- 2 stopenjska podnapetostna - 2 stopenjska prenapetostna - podfrekvenčna- nadfrekvenčna- zemljostična na 0,4kV |  | **DA** |       |
|  | Napajalna napetost zaščitnega releja | V | **24 DC** |       |
|  | Lastna poraba zaščitnega releja | VA |  |       |
|  | Izhodni preklopni in delovni kontakti: |
| - obratovalna napetost | V |  |       |
| - trajni tok  | A |  |       |
| - vklopna zmogljivost | A |  |       |
| - izklopna zmogljivost 250 V AC | A |  |       |
| - izklopna zmogljivost 220 V DC (L/R<40 ms) | A |  |       |
|  | Nadzor izklopilnih tokokrogov | / |  |       |
|  | Analogni vhodi |
| Nazivni sekundarni tok | A | 5 |       |
| Nazivna sekundarna napetost | V | 100 |       |
| Število napetostnih vhodov |  | ≥3 |       |
| Število tokovnih vhodov |  | ≥3 |       |
|  | ''watch dog'' kontakt | / | DA |       |
|  | Število relejnih izhodov | / | Najmanj ''watch dog'' +4 |       |
|  | Komunikacijski port |  | / |       |
|  | Komunikacijski protokoli |  | / |       |
|  | Preizkusna vtičnica | / | RTXP 18 |       |
|  | **Krmilnik agregata** |
|  | Proizvajalec opreme |  |  |       |
|  | Tip krmilnika |  |  |       |
|  | CPU | bit |  |       |
|  | Zunanje napajanje | V |  |       |
|  | Programska oprema vodenja z vsemi licencami |  | DA |       |
|  | Distribuirana zasnova |  | DA |       |
|  | **Digitalne vhodne enote** |
|  | Število vhodov na enoto / skupno |  |  |       |
|  | Tip in oznaka modula |  |  |       |
|  | **Analogne vhodne enote** |
| * 1.
 | Število vhodov na enoto / skupno | / |  |       |
|  | Tip in oznaka modula | / |  |       |
|  | **Digitalne izhodne enote** |
|  | Število izhodov na enoto / skupno | / |  |       |
|  | Tip in oznaka modula | / |  |       |
|  | **Analogna izhodne enote** |
|  | Število izhodov na enoto / skupno | / |  |       |
|  | Tip in oznaka modula | / |  |       |
| 1.
 | **Funkcionalnost sistema vodenja** |
|  | Daljinsko in lokalno vodenje mHE | / | **DA** |       |
|  | Avtomatsko in ročno krmiljene agregata, tehnološke in hidromehanske opreme  | / | **DA** |       |
| * 1.
 | Izvajanje in prenos meritev | / | **DA** |       |
|  | Zaščite sistemov |  | **DA** |       |
|  | **Merilni pretvorniki** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |

**TABELA E: Generatorsko stikalo, priključna oprema generatorja in lastna raba**

| **No** | **Opis** | **Enota** | **Vhodni podatki** | **Ponudbeni podatki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Generatorsko stikalo -Q0** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |
|  | Nazivna napetost | V | **690** |       |
|  | Nazivni tok | A | **630** |       |
|  | Izklopna zmogljivost  | kA |  |       |
|  | Termični mejni tok (1 s) | kA |  |       |
|  | Vklopni tok kratkega stika | kA |  |       |
|  | Lastni čas - izklop/ vklop | ms |  |       |
|  | Elektromotorni pogon: |
| - napetost | V |  |       |
| - moč | VA |  |       |
|  | **Bremenski ločilnik -Q1** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |
|  | Nazivna napetost | V | **690** |       |
|  | Nazivni tok | A | **630** |       |
|  | Termični mejni tok (1 s) | kA |  |       |
|  | Ročni pogon  | / |  |       |
|  | **Bremenski ločilnik -Q2** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |
|  | Nazivna napetost | V | **690** |       |
|  | Nazivni tok | A | **400** |       |
|  | Termični mejni tok (1 s) | kA |  |       |
|  | Ročni pogon  | / |  |       |
|  | Vrste zaščite | / |  |       |
|  | I > časovno nastavljiv | / | DA |       |
|  | I >> časovno nastavljiv | / | DA |       |
|  | **Instrumentni tokovni transformatorji agregata** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |
|  | Nazivni primarni tok | A | 250 |       |
|  | Nazivni sekundarni tok | A | 5 |       |
|  | Merilno jedro: |
| - razred | % | 0,5 |       |
| - Fs | / |  |       |
| - moč | VA | 10 |       |
|  | Zaščitno jedro: |
| - razred | / | 5P10 |       |
| - moč | VA | 10VA |       |
|  | **Instrumentni napetostni transformatorji**  |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |
|  | Nazivna primarna napetost | V | 400 |       |
|  | Nazivna sekundarna napetost | V | 100 |       |
|  | Razred /nazivna moč | %/VA | 0,5/10 |       |
|  | **Analizator električnih veličin** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |

**TABELA F: Kompenzacijska naprava**

| **No** | **Opis** | **Enota** | **Vhodni podatki** | **Ponudbeni podatki** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kompenzacijska naprava +BFK01** |
|  | Proizvajalec | / |  |       |
|  | Tip | / |  |       |
|  | Nazivna moč | kvar |  |       |
|  | Nazivna napetost | V | **400 V** |       |
|  | Nazivni tok | A |  |       |
|  | Število stopenj | / |  |       |
|  | Preklop stopenj s tiristorji | / | **DA** |       |
|  | Nazivna napetost kondenzatorjev | V |  |       |
|  | Tip kondenzatorjev | / |  |       |
|  | Avtomatska detekcija feroresonančnih pojavov | / | DA |       |
|  | Modbus TCP/IP komunikacija | / | DA |       |
|  | Razelektritev kondenzatorskih grup preko pasivnega elementa | / | DA |       |

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca (vseh tabel) po sistemu e-JN.**

Obrazec št. 11: Ponudba (se izpolnjena predloži v drugi fazi postopka)

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Št. objave povabila k sodelovanju na portalu JN** | Vnesite številko objavljenega povabila |
| **Predmet javnega naročila** | **Obnova agregata mHE Podselo** |

**PONUDBA št.: Vnesite številko ponudbe**

1. **Ponudnik**

 (Izpolni in podpiše ponudnik)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

1. **Partnerji v primeru skupnega nastopa**

 (V primeru skupnega nastopa izpolni vodilni partner v imenu vseh udeležencev - partnerjev)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv in naslov prijavitelja** | Vnesite naziv in naslov prijaviteljev pri skupni ponudbi | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Matična številka** | Vpišite matično številko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Št. TRR** | Vpišite številko TRR, odprt pri banki vpišite banko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vodilni partner** | Vnesite firmo in naslov vodilnega partnerja | Država sedeža |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partner** | Vnesite naziv in naslov partnerja | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partner** | Vnesite naziv in naslov partnerja | Država sedeža |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID številka za DDV** | Vpišite davčno številko |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Vnesite ime in priimek zakonitega zastopnika | Funkcija |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec \*** | Vnesite ime in priimek pooblaščenca | Funkcija |

 Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor) [ ]  **NE** [ ]  **DA**

1. **Predhodno oddana Prijava: Št.: Vnesite št. prijave in datum: Vnesite datum prijave**
2. **Ponudbena cena**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **brez vključenega DDV** |       | **€** |

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

1. **Veljavnost ponudbe**

Ta ponudba velja do vključno dne **Vpišite končni datum veljavnosti ponudbe**

1. **Garancijska doba: Vpišite garancijsko dobo v mesecih**
2. **Izjave in zaveze**

Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni z določili razpisne dokumentacije in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Ponudbo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v DJN in oddano Prijavo.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe. S oddajo tega obrazca potrjujemo ponudbo kot celoto veljavnost naše ponudbe do roka, navedenega v tem obrazcu.

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca po sistemu e-JN.**

**Obrazec št. 12: Ponudbeni predračun - rekapitulacija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica** |
| **Oznaka javnega naročila** | **JN 40 01-822/2020** |
| **Predmet javnega naročila** | **O Obnova agregata mHE Podselo** |

**PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | Vnesite naziv in naslov ponudnika | Država sedeža |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz** | **Opis** | **Količina** | **Enota** | **Cena na enoto** | **Skupaj cena v €****brez DDV** |
| 1. | Potopni agregat | 1 | kpl |       |       |
| 2. | Strojni del | 1 | kpl |       |       |
| 3. | Elektro del | 1 | kpl |       |       |
| 4. | Gradbena in obrtniška dela | 1 | kpl |       |       |
| 5. | Organizacija gradbišča | 1 | kpl |       |       |
|  | **SKUPAJ BREZ DDV** |  |

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila Obnova agregata mHE Podselo zmontirano in spuščano v pogon. Ponudnik izjavlja da je ponudbeni predračun izdelan v skladu z določili predmetne DJN naročnika.

**Priloga : Ponudnik mora k obrazcu ponudbeni predračun - rekapitulacija priložiti tudi izpolnjen Zvezek 4: Lista cen.**

**Ponudnik navedeno potrjuje s predložitvijo izpolnjenega obrazca po sistemu e-JN.**